Historique du suivi TRELLO

Maxence Ubertalli a déplacé Démo regroupement 2 camemberts en 1 depuis ToBeReviewed vers On Hold
9 janv. à 20:12
Maxence Ubertalli a déplacé Démo Perspective animée depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:12
Maxence Ubertalli a déplacé Génération de la BDD complète depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:12
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données CD depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:12
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données Deezer depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:12
Maxence Ubertalli sur Récupération Genre Deezer 9 janv. à 20:12
Simplification de l'objectif : utilisation de la seule base CDRandom qui a déjà des Genres renseignés
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Genre Deezer depuis ToDo vers On Hold
9 janv. à 20:11
Maxence Ubertalli a déplacé TBC - Fonctions de génération des tables depuis ToDo vers On Hold
9 janv. à 20:11
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Spotify 9 janv. à 20:11
Simplification de notre objectif : une base de données (base CD car plus facilement modificable)
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données Spotify depuis ToBeReviewed vers On Hold
9 janv. à 20:10
Maxence Ubertalli a déplacé Document de cadrage depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:10
Maxence Ubertalli a déplacé Propositions designs depuis ToBeReviewed vers Done
9 janv. à 20:10
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Qobuz 9 janv. à 20:09
Pas de réponse, abandon
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données Qobuz depuis ToDo vers On Hold
9 janv. à 20:09
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données iTunes depuis ToDo vers On Hold
9 janv. à 20:09
Maxence Ubertalli a déplacé TBC - Génération des périodes depuis ToDo vers On Hold
9 janv. à 20:09
Maxence Ubertalli a ajouté On Hold à ce tableau
9 janv. à 20:09
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Démo Zoom in/out + déroulement période
9 janv. à 20:08
Maxence Ubertalli a déplacé Master HTML depuis ToDo vers ToBeReviewed
9 janv. à 20:08
Maxence Ubertalli sur Master HTML 9 janv. à 20:06 (modifié)
Cf. sur notre site forge.univ-lyon1.fr avec l'intégration du graph par Frédéric
Comme discuté précédemment, vu les échéances:
- pas de sélection du User
- une seule vue par période, pas de possibilités de sélectionner une vue par jour de la semaine ni par plage horaire.
Maxence Ubertalli a retiré Aicha OUHSSAINE de Master HTML
5 janv. à 16:00
Maxence Ubertalli a rejoint Master HTML
5 janv. à 15:59
Maxence Ubertalli a fait de aicha ouhssaine un administrateur de ce tableau
30 déc. 2021 à 22:03
Maxence Ubertalli a ajouté aicha ouhssaine à ce tableau
30 déc. 2021 à 22:02
Frédéric Charpentier sur Démo Perspective animée 30 déc. 2021 à 17:23
C’est une ébauche. Il est possible d’affiner les paramètres de l’animation / réactivité aux déplacements de la souris.
Maxence Ubertalli sur Démo Perspective animée 29 déc. 2021 à 12:26
J'aime bien, et le centrage des disques est aussi une bonne idée. Juste un bémol : difficulté à accéder aux petits diagrammes coincés entre deux plus gros. Mais il faut en discuter, je n'ai pas creusé le code pour comprendre les contraintes et possibilités.
Maxence Ubertalli sur Démo regroupement 2 camemberts en 1 29 déc. 2021 à 12:23
J'aime bien !
Frédéric Charpentier sur Démo Perspective animée 28 déc. 2021 à 21:01
voir les fichiers html du répertoire essai_camembert, et notamment le fichier "distorsion2.html"
Frédéric Charpentier a déplacé Démo Perspective animée depuis ToDo vers ToBeReviewed
28 déc. 2021 à 21:00
Frédéric Charpentier sur Démo regroupement 2 camemberts en 1 23 déc. 2021 à 12:34
Voir le fichier essai.html dans le répertoire essai_camemberts
Frédéric Charpentier a déplacé Démo regroupement 2 camemberts en 1 depuis ToDo vers ToBeReviewed
23 déc. 2021 à 12:34
Maxence Ubertalli a déplacé Génération de la BDD complète depuis ToDo vers ToBeReviewed
19 déc. 2021 à 10:48
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-history-Graph.ipynb à Génération de la BDD complète 19 déc. 2021 à 10:48
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-history-Graph.ipynb de Génération de la BDD complète
19 déc. 2021 à 10:47
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Récupération Genre Deezer
19 déc. 2021 à 10:47
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb à Récupération Genre Deezer 19 déc. 2021 à 10:47
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb à Récupération Données CD 19 déc. 2021 à 10:47
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb de Récupération Données CD
19 déc. 2021 à 10:47
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb à Récupération Données Deezer 19 déc. 2021 à 10:46
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb à Récupération Données Deezer 19 déc. 2021 à 10:46
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb de Récupération Données Deezer
19 déc. 2021 à 10:46
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb de Récupération Données Deezer
19 déc. 2021 à 10:46
Maxence Ubertalli sur Génération de la BDD complète 19 déc. 2021 à 10:04
Version générique du notebook pour tracer des tableaux selon différents critères. Permet de vérifier l'unicité de format des historiques générés à partir des sources.
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-history-Graph.ipynb à Génération de la BDD complète 19 déc. 2021 à 10:03
Maxence Ubertalli a quitté Récupération Données Spotify
19 déc. 2021 à 10:03
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 19 déc. 2021 à 10:02
Mise à jour pour la création de la base au format unifiée entre toutes les sources.
Le notebook de vérification sorti de la carte, il est maintenant générique pour toutes les sources.
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb à Récupération Données CD 19 déc. 2021 à 10:00
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-history-Graph.ipynb de Récupération Données CD
19 déc. 2021 à 10:00
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb de Récupération Données CD
19 déc. 2021 à 10:00
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb à Récupération Données Deezer 19 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb à Récupération Données Deezer 19 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb de Récupération Données Deezer
19 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb de Récupération Données Deezer
19 déc. 2021 à 09:54
Maxence Ubertalli a quitté Récupération Données Deezer
17 déc. 2021 à 09:01
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb à Récupération Données Deezer 17 déc. 2021 à 09:00
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb à Récupération Données Deezer 17 déc. 2021 à 09:00
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb de Récupération Données Deezer
17 déc. 2021 à 09:00
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données Spotify
17 déc. 2021 à 00:02
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Spotify 17 déc. 2021 à 00:02 (modifié)
An intègre ces données au format générique définie par la carte Génération de la BDD complète
Maxence Ubertalli a déplacé Génération de la BDD complète depuis ToBeReviewed vers ToDo
17 déc. 2021 à 00:00
Maxence Ubertalli sur Génération de la BDD complète 17 déc. 2021 à 00:00
Me reste à faire:
- Gérer les absences éventuelles d'informations dans les tables selon leur source (ou si incomplète) : replace ou gestion dans les fonctions.
- Unifier les Genres données par chacune des sources (à voir selon les genres retournés par les sources quand on les interroge).
- Générer le fichier JSON qui sera exploité par JS.
Maxence Ubertalli a déplacé Génération de la BDD complète depuis ToDo vers ToBeReviewed
16 déc. 2021 à 23:57
Maxence Ubertalli sur Génération de la BDD complète 16 déc. 2021 à 23:56
Proposition de table au format unifié pour toutes les sources ( au plus : CD/Deezer/Spotify/iTunes).
Une seule table JSON sera générée, qui regroupera toutes les tables CSV des utilisateurs.
Note : "Song" est vide le snapshot (base CD), mais la colonne est créee pour permettre l'exploitation du titre de la chanson plutôt que celui de l'Album si nécessaire sans remettre en cause le format.
Maxence Ubertalli a attaché image.png à Génération de la BDD complète 16 déc. 2021 à 23:52
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Genre Deezer
16 déc. 2021 à 23:46
Maxence Ubertalli sur Récupération Genre Deezer 16 déc. 2021 à 23:46 (modifié)
Maxence crée la liste (noteboook python) puis passe le script à Frédéric pour qu'il interroge Deezer et récupère les Genres associés.
Puis unification et merge à faire pour ajouter cette information dans le fichier history_Deez.csv.
A la fin tout sera exporter en json pour faciliter l'usage par JS.
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Genre Deezer à ToDo
16 déc. 2021 à 23:45
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Mise à jour des liens pertinents avait été respectée
16 déc. 2021 à 23:45
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb à Récupération Données CD 16 déc. 2021 à 23:43
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb de Récupération Données CD
16 déc. 2021 à 23:41
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Deezer 16 déc. 2021 à 23:41 (modifié)
DataViz-Deezeer-CreateTable génère une table csv (et une autre au format json) au format identique à celle de CDRandom.
DataViz-Deezer-GenreTable liste les id et les liens deezer vers les albums écoutés pour permettre la récupération du genre ensuite.
DataViz-history-Graph (cf carte "Génération de la BDD complète") trace des graphs selon plusieurs critères sur la base Deezer complétée par la base CD (puis sera complétée par les autres bases).
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-Deezer-CreateTable.ipynb à Récupération Données Deezer 16 déc. 2021 à 23:39
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-DeezerGraphsTest.ipynb de Récupération Données Deezer
16 déc. 2021 à 23:39
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 16 déc. 2021 à 23:36
DataViz-CDRandom-CreateTable génère un historique à partir de la liste de CD et les probabilités définies par Genre/Jour etc... selon une table qui sera la même que celle générée à partir de données Deezer et autres.
DataViz-historyGraph est rendu plus générique pour génèrer des graphs à partir d'un historique quelconque ou presque (il faut que Genre soit défini par exemple, c'est à améliorer)
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-history-Graph.ipynb à Récupération Données CD 16 déc. 2021 à 23:34
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-CreateTable.ipynb à Récupération Données CD 16 déc. 2021 à 23:34
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V2.ipynb de Récupération Données CD
16 déc. 2021 à 23:33
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe history.csv de Récupération Données CD
16 déc. 2021 à 23:33
Maxence Ubertalli a déplacé Propositions designs depuis ToDo vers ToBeReviewed
16 déc. 2021 à 21:09
Maxence Ubertalli a déplacé Document de cadrage depuis ToDo vers ToBeReviewed
16 déc. 2021 à 21:09
Maxence Ubertalli sur Propositions designs 16 déc. 2021 à 19:56
Document de cadrage mis à jour avec ces vues
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Propositions designs avait été respectée
16 déc. 2021 à 19:55
Maxence Ubertalli a attaché PropositionV2.odp à Propositions designs 16 déc. 2021 à 19:50
Dao An Hanh a attaché Sportify_data_2.zip à Récupération Données Spotify 16 déc. 2021 à 17:50
Maxence Ubertalli sur Creation GitHub 16 déc. 2021 à 17:50
Sur forge de univ
Maxence Ubertalli a déplacé Creation GitHub depuis ToDo vers Done
16 déc. 2021 à 17:49
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 avait été respectée
16 déc. 2021 à 17:48
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 n'avait pas été respectée
16 déc. 2021 à 17:48
Dao An Hanh a déplacé Récupération Données Spotify depuis ToDo vers ToBeReviewed
16 déc. 2021 à 17:45
Dao An Hanh a attaché Sportify_data_1.zip à Récupération Données Spotify 16 déc. 2021 à 17:45
Maxence Ubertalli a remplacé la date d'échéance de la carte Propositions designs par celle-ci : 21 déc. 2021 à 13:00
14 déc. 2021 à 16:41
Maxence Ubertalli a remplacé la date d'échéance de la carte Document de cadrage par celle-ci : 21 déc. 2021 à 13:00
14 déc. 2021 à 16:40
Maxence Ubertalli a rejoint Génération de la BDD complète
14 déc. 2021 à 16:33
Dao An Hanh a déplacé Récupération Données iTunes depuis ToBeReviewed vers ToDo
14 déc. 2021 à 16:33
Maxence Ubertalli a quitté Récupération Données iTunes
14 déc. 2021 à 16:33
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Master HTML
14 déc. 2021 à 16:25
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Démo Zoom in/out + déroulement période
14 déc. 2021 à 16:24
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Démo Perspective animée
14 déc. 2021 à 16:24
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Démo regroupement 2 camemberts en 1
14 déc. 2021 à 16:24
Maxence Ubertalli sur Récupération Données iTunes 14 déc. 2021 à 16:07 (modifié)
An Intègre fichier Musique.XML dans code Jupyter
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données iTunes
14 déc. 2021 à 16:05
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données Deezer
14 déc. 2021 à 16:05
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Deezer 14 déc. 2021 à 16:05 (modifié)
DataViz-Deezer-GenreTable.ipynb génère un json avec la liste des albums avec leur id etc... pour permettre de récupérer leur Genre sur Deezer
Maxence Ubertalli a retiré Dao An Hanh de Document de cadrage
14 déc. 2021 à 16:04
Maxence Ubertalli a retiré Frédéric Charpentier de Document de cadrage
14 déc. 2021 à 16:04
Maxence Ubertalli a retiré Aicha OUHSSAINE de Document de cadrage
14 déc. 2021 à 16:04
Dao An Hanh a déplacé Peer review du groupe 3 depuis ToDo vers Done
14 déc. 2021 à 16:01
Maxence Ubertalli a retiré Frédéric Charpentier de Propositions designs
14 déc. 2021 à 16:01
Maxence Ubertalli a retiré Dao An Hanh de Propositions designs
14 déc. 2021 à 16:01
Maxence Ubertalli a retiré Aicha OUHSSAINE de Propositions designs
14 déc. 2021 à 16:01
Maxence Ubertalli a ajouté Démo Zoom in/out + déroulement période à ToDo
14 déc. 2021 à 16:00
Maxence Ubertalli a ajouté Master HTML à ToDo
14 déc. 2021 à 15:54
Maxence Ubertalli a ajouté Démo Perspective animée à ToDo
14 déc. 2021 à 15:52
Maxence Ubertalli a ajouté Démo regroupement 2 camemberts en 1 à ToDo
14 déc. 2021 à 15:49
Maxence Ubertalli a ajouté TBC - Génération des périodes à ToDo
14 déc. 2021 à 15:48
Maxence Ubertalli a ajouté TBC - Fonctions de génération des tables à ToDo
14 déc. 2021 à 15:43
Maxence Ubertalli a ajouté Génération de la BDD complète à ToDo
14 déc. 2021 à 15:40
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données iTunes depuis ToDo vers ToBeReviewed
14 déc. 2021 à 15:37
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Mise à jour des liens pertinents : 5 janv. à 15:32
14 déc. 2021 à 15:35
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Rendu 1
14 déc. 2021 à 15:34
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Rendu 1
14 déc. 2021 à 15:34
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Rendu 1
14 déc. 2021 à 15:34
Maxence Ubertalli a rejoint Rendu 1
14 déc. 2021 à 15:34
Maxence Ubertalli a ajouté Rendu 1 à Echéances
14 déc. 2021 à 15:34
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Creation GitHub avait été respectée
14 déc. 2021 à 15:33
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Creation GitHub : 14 déc. 2021 à 15:32
14 déc. 2021 à 15:33
Dao An Hanh a attaché Musique.xml à Récupération Données iTunes 14 déc. 2021 à 15:31
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Récupération Données iTunes
13 déc. 2021 à 18:37
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Récupération Données Spotify
13 déc. 2021 à 18:37
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Propositions designs
13 déc. 2021 à 18:37
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Document de cadrage
13 déc. 2021 à 18:37
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Mise à jour des liens pertinents
13 déc. 2021 à 18:37
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à Peer review du groupe 3
13 déc. 2021 à 18:36
Maxence Ubertalli a fait de Frédéric Charpentier un administrateur de ce tableau
13 déc. 2021 à 18:36
Maxence Ubertalli a fait de Aicha OUHSSAINE un administrateur de ce tableau
13 déc. 2021 à 18:36
Maxence Ubertalli a fait de Dao An Hanh un administrateur de ce tableau
13 déc. 2021 à 18:35
Maxence Ubertalli a ajouté Dao An Hanh à ce tableau
13 déc. 2021 à 18:35
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Document de cadrage avait été respectée
13 déc. 2021 à 18:34
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 avait été respectée
13 déc. 2021 à 18:33
Frédéric Charpentier sur Peer review du groupe 3 13 déc. 2021 à 13:15
Ça calme..
Maxence Ubertalli a attaché Modèle peer-review.odt à Peer review du groupe 3 13 déc. 2021 à 11:41
Maxence Ubertalli a remplacé la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 par celle-ci : 13 déc. 2021 à 23:59
13 déc. 2021 à 11:40
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Peer review du groupe 3
13 déc. 2021 à 10:37
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Peer review du groupe 3
13 déc. 2021 à 10:37
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Peer review du groupe 3
13 déc. 2021 à 10:37
Maxence Ubertalli a rejoint Peer review du groupe 3
13 déc. 2021 à 10:37
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Rendu final : Demain à 23:59
13 déc. 2021 à 10:35
Maxence Ubertalli a ajouté Rendu final à Echéances
13 déc. 2021 à 10:35
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Post soutenance : Hier à 14:00
13 déc. 2021 à 10:34
Maxence Ubertalli a ajouté Post soutenance à Echéances
13 déc. 2021 à 10:34
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Soutenance : 12 janv. à 14:00
13 déc. 2021 à 10:34
Maxence Ubertalli a ajouté Soutenance à Echéances
13 déc. 2021 à 10:34
Maxence Ubertalli a ajouté Echéances à ce tableau
13 déc. 2021 à 10:33
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 n'avait pas été respectée
13 déc. 2021 à 10:33
Maxence Ubertalli a indiqué que la date d'échéance de la carte Peer review du groupe 3 avait été respectée
13 déc. 2021 à 10:33
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Propositions designs : 13 déc. 2021 à 14:00
13 déc. 2021 à 10:32
Maxence Ubertalli a supprimé la carte #20 de ToDo
13 déc. 2021 à 10:31
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Peer review du groupe 3 : 14 déc. 2021 à 14:00
13 déc. 2021 à 10:30
Maxence Ubertalli sur Peer review du groupe 3 13 déc. 2021 à 10:30
Revue du doc de cadrage du groupe 3
Maxence Ubertalli a ajouté Peer review du groupe 3 à ToDo
13 déc. 2021 à 10:29
Maxence Ubertalli a attaché Proposition.odp à Propositions designs 13 déc. 2021 à 10:25
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe Proposition.odp de Propositions designs
13 déc. 2021 à 10:25
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Deezer 13 déc. 2021 à 10:03
Adaptation rapide du code python réalisé sur la base CD à Deezer (cf DataViz-DeezerGraphsTest.ipynb).
Mezt en évidence la problématique de compatibilité des bases
- Genre absent de Deezer (?)
- Données Par titre de chanson et non d'album...
- Pratiques différentes : écoute d'albums pour l'un (1 album = plusieurs titres, mais ils sont inconnus sur "CD") de playlist pour l'autre (1 titre à la fois, information plus précise mais qui génère très vite des nombres plus importants)
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-DeezerGraphsTest.ipynb à Récupération Données Deezer 13 déc. 2021 à 10:03
Maxence Ubertalli a attaché Proposition.odp à Propositions designs 13 déc. 2021 à 09:56
Maxence Ubertalli a attaché history.csv à Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V2.ipynb à Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe history.csv de Récupération Données CD
13 déc. 2021 à 09:55
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V2.ipynb de Récupération Données CD
13 déc. 2021 à 09:54
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 09:22 (modifié)
- Select de la période
- Select du genre
- Nouvelles variantes de graphs
Maxence Ubertalli a attaché history.csv à Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 09:22
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V2.ipynb à Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 09:22
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe history.csv de Récupération Données CD
13 déc. 2021 à 09:21
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V2.ipynb de Récupération Données CD
13 déc. 2021 à 09:21
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V2.ipynb à Récupération Données CD 13 déc. 2021 à 00:44
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V2.ipynb de Récupération Données CD
13 déc. 2021 à 00:44
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 22:10
- Fichier initial CD2010.csv revu (Noms de colonnes, genres plus précis...)
- Nouveaux poids pour l'aléatoire (pour chaque plage horaire de chaque jour)
- Nouvelles propositions de graphs à partir desquels on pourrait naviguer dans les visus
- Corrections d'erreurs dans le code précédent
Maxence Ubertalli a attaché ProbDaysHours.csv à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 22:06
Maxence Ubertalli a attaché history.csv à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 22:06
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V2.ipynb à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 22:06
Maxence Ubertalli a attaché CD2010.csv à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 22:06
Frédéric Charpentier sur Récupération Données Deezer 12 déc. 2021 à 17:35 (modifié)
Pardon, je voulais dire "la forge". C'est bon, je viens d'ajouter mes fichiers au projet.
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe CD2010-Clean.csv de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 17:25
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V2.ipynb de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 17:25
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe ProbDaysHours.csv de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 17:25
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe history.csv de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 17:25
Maxence Ubertalli a déplacé Récupération Données CD depuis ToDo vers ToBeReviewed
12 déc. 2021 à 16:55
Maxence Ubertalli a archivé Lien Projet ForgeIn
12 déc. 2021 à 16:54
Maxence Ubertalli a ajouté
à Informations
12 déc. 2021 à 16:54
Maxence Ubertalli a ajouté Lien Projet ForgeIn à Informations
12 déc. 2021 à 16:54
Maxence Ubertalli sur Récupération Données Deezer 12 déc. 2021 à 16:53
@fredericcharpentier12 Bien d'avoir une source réelle de données.
Le GitHub du projet n'a pas encore été créé, seulement donc tu peux le faire.
Sinon, je vous ai invité tous les 4 sur ce que j'ai créé sur forgein mais j'imagine qu'il faudra à terme crée un "vrai" github. Le lien c-dessous et que j'ajoute dans la carte Informations du Trello.
Frédéric Charpentier a déplacé Récupération Données Deezer depuis ToDo vers ToBeReviewed
12 déc. 2021 à 14:38
Frédéric Charpentier sur Récupération Données Deezer 12 déc. 2021 à 14:22
Le script semble fonctionner. Problème : Il semble que Deezer ne conserve que les cent dernières écoutes.
Il faudra donc relancer le script de temps en temps pour faire grossir le fichier json qu'il collecte.
Puis-je avoir accès au github pour y enregistrer le script et le fichier json qu’il collecte ?
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 10:01
Version améliorée du code python pour la génération de l'historique.
- Ajout d'une condition aléatoire (weighted) pour écoute ou non sur chaque plage horaire de chaque jour).
- Quelques graphs générés à la fin
Maxence Ubertalli a attaché history.csv à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 09:59
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe history.csv de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 09:59
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe DataViz-CDrandom-V1.ipynb de Récupération Données CD
12 déc. 2021 à 09:59
Maxence Ubertalli a attaché ProbDaysHours.csv à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 09:59
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V2.ipynb à Récupération Données CD 12 déc. 2021 à 09:59
Maxence Ubertalli a retiré Aicha OUHSSAINE de Récupération Données Deezer
10 déc. 2021 à 14:01
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Récupération Données Deezer
10 déc. 2021 à 14:01
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Mise à jour des liens pertinents
10 déc. 2021 à 11:46
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Mise à jour des liens pertinents
10 déc. 2021 à 11:46
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Mise à jour des liens pertinents
10 déc. 2021 à 11:46
Maxence Ubertalli a rejoint Mise à jour des liens pertinents
10 déc. 2021 à 11:46
Maxence Ubertalli a ajouté Mise à jour des liens pertinents à ToDo
10 déc. 2021 à 11:45
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 10 déc. 2021 à 11:40
Données générées aléatoirement sur 3 mois (history.csv) via un script Python (DataViz-CDrandom-V1.ipynb) à partir de la liste des tous les titres disponibles (CD2010-Clean.csv).
L'aléatoire est contrôlé par des poids données aux styles selon le jour de la semaine et l'heure d'écoute.
Prochaines étapes :
- Affiner les Styles (Rock/Folk/Electro/Rap/Techno en particulier), et ajouter l'Année des disques (pour éventuelles statistiques futures)
- Réaliser quelques graphiques basiques pour affiner les poids
- A partir des ces premiers graphiques : Affiner la granularité des poids (à ce stade : jour de la semaine/ week-end)
- Donner des poids particulier à des artistes déjà écoutés pour créer des "réécoutes" history.csv DataViz-CDrandom-V1.ipynb CD2010-Clean.csv
Maxence Ubertalli a attaché history.csv à Récupération Données CD 10 déc. 2021 à 11:40
Maxence Ubertalli a attaché DataViz-CDrandom-V1.ipynb à Récupération Données CD 10 déc. 2021 à 11:40
Maxence Ubertalli a attaché CD2010-Clean.csv à Récupération Données CD 10 déc. 2021 à 11:40
Maxence Ubertalli a supprimé la pièce jointe CD2010-Clean.csv de Récupération Données CD
10 déc. 2021 à 11:30
Maxence Ubertalli sur Liens Exemples 9 déc. 2021 à 12:36

https://stateezticsapp.com/
https://music.apple.com/replay
Maxence Ubertalli a ajouté Liens Exemples à Divers
9 déc. 2021 à 12:36
Maxence Ubertalli sur Liens Articles 9 déc. 2021 à 12:35
Données globales (non personnelles) sur l’écoute de musique en ligne:

https://public.tableau.com/app/profile/scott.teal/viz/SpotifyWebinar/Dashboard1
Données personnelles sur Deezer :
https://stateezticsapp.com/
A lire de manière plus approfondie

Maxence Ubertalli a ajouté Liens Articles à Divers
9 déc. 2021 à 12:35
Maxence Ubertalli sur Récupération Données CD 9 déc. 2021 à 12:33
Créer programme Pyhton pour remplissage aléatoire de l'écoute d'un CD en fonction du jour, de la plage horaire, du genre...
Maxence Ubertalli a attaché CD2010-Clean.csv à Récupération Données CD 9 déc. 2021 à 12:32
Maxence Ubertalli a défini l'échéance suivante pour la carte Document de cadrage : 10 déc. 2021 à 23:59
9 déc. 2021 à 12:31
Maxence Ubertalli a archivé Organisation
9 déc. 2021 à 12:30
Maxence Ubertalli a archivé Rédaction
9 déc. 2021 à 12:30
Maxence Ubertalli a archivé Design
9 déc. 2021 à 12:30
Maxence Ubertalli a archivé JavaScript
9 déc. 2021 à 12:30
Maxence Ubertalli a archivé Python
9 déc. 2021 à 12:30
Maxence Ubertalli a ajouté Lien site Cours Projet à Divers
9 déc. 2021 à 12:29
Maxence Ubertalli a ajouté Creation GitHub à ToDo
9 déc. 2021 à 12:27
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Document de cadrage
9 déc. 2021 à 12:26
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Document de cadrage
9 déc. 2021 à 12:26
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Document de cadrage
9 déc. 2021 à 12:26
Maxence Ubertalli a rejoint Document de cadrage
9 déc. 2021 à 12:26
Maxence Ubertalli a ajouté Document de cadrage à ToDo
9 déc. 2021 à 12:26
Maxence Ubertalli a ajouté Organisation à Legende
9 déc. 2021 à 12:25
Maxence Ubertalli a ajouté Frédéric Charpentier à Propositions designs
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Propositions designs
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Propositions designs
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a rejoint Propositions designs
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Récupération Données iTunes
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté halo.ly.150698 à Récupération Données Spotify
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a quitté Récupération Données Deezer
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Récupération Données Deezer
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a retiré Aicha OUHSSAINE de Récupération Données Deezer
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données Deezer
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté Aicha OUHSSAINE à Récupération Données Deezer
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a invité un membre non confirmé à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a invité un membre non confirmé à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a invité un membre non confirmé à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:24
Maxence Ubertalli a ajouté Propositions designs à ToDo
9 déc. 2021 à 12:21
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données Qobuz
9 déc. 2021 à 12:21
Maxence Ubertalli a rejoint Récupération Données CD
9 déc. 2021 à 12:20
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Données CD à ToDo
9 déc. 2021 à 12:20
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Données Qobuz à ToDo
9 déc. 2021 à 12:20
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Données iTunes à ToDo
9 déc. 2021 à 12:20
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Données Spotify à ToDo
9 déc. 2021 à 12:20
Maxence Ubertalli a ajouté Récupération Données Deezer à ToDo
9 déc. 2021 à 12:19
Maxence Ubertalli a ajouté Rédaction à Legende
9 déc. 2021 à 12:19
Maxence Ubertalli a ajouté Design à Legende
9 déc. 2021 à 12:19
Maxence Ubertalli a ajouté JavaScript à Legende
9 déc. 2021 à 12:19
Maxence Ubertalli a ajouté Python à Legende
9 déc. 2021 à 12:18
Maxence Ubertalli a ajouté Done à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:18
Maxence Ubertalli a ajouté ToBeReviewed à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:18
Maxence Ubertalli a ajouté ToDo à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:18
Maxence Ubertalli a ajouté Legende à ce tableau
9 déc. 2021 à 12:18
Maxence Ubertalli a ajouté ce tableau à Espace de travail Trello
9 déc. 2021 à 12:17
Maxence Ubertalli a créé ce tableau
9 déc. 2021 à 12:17